FERROBASE

轻量级跨平台数据库客户端

产品需求文档（PRD）

版本  v1.0.0

技术栈  Rust · Tauri 2 · React · TypeScript

目标平台  macOS · Windows

开源协议  Apache-2.0

# 1. 项目概述

## 1.1 背景与动机

DBeaver 是当前最流行的开源数据库客户端之一，功能强大但存在以下明显痛点：

- 基于 Java + Eclipse RCP，启动时间长，内存占用高（通常 400–800 MB）

- 安装包体积庞大（200 MB+），更新频繁且缓慢

- UI 老旧，操作逻辑复杂，学习成本高

- 大结果集查询卡顿，表格渲染性能差

Ferrobase 旨在用 Rust + Tauri 2 重新构建一个现代化、轻量级的数据库客户端，对标 DBeaver 的核心功能，同时彻底解决其性能和体验问题。

## 1.2 产品定位

| 维度 | DBeaver（对标） | Ferrobase（目标） |
| --- | --- | --- |
| 启动时间 | 5–15 秒 | < 1 秒 |
| 内存占用 | 400–800 MB | < 80 MB |
| 安装包大小 | 200 MB+ | < 15 MB |
| UI 技术栈 | Java SWT/Eclipse | React + TailwindCSS |
| 后端语言 | Java | Rust |
| 开源协议 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |

## 1.3 核心价值主张

- 极致轻量：包体 < 15 MB，内存 < 80 MB，秒级启动

- 现代 UI：基于 Web 技术，支持深色/浅色主题，操作流畅

- Rust 性能：大结果集虚拟化渲染，百万行不卡顿

- 跨平台：macOS（Intel + Apple Silicon）和 Windows（x64）

- 开发者友好：快捷键优先，SQL 智能补全，多 Tab 管理

# 2. 技术架构

## 2.1 整体架构

采用 Tauri 2 的前后端分离架构，前端负责所有 UI 渲染，Rust 后端处理所有数据库连接、查询执行和数据处理。

| 层次 | 技术选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| UI 框架 | Tauri 2 + WebView | 跨平台窗口、菜单、系统托盘 |
| 前端 | React 18 + TypeScript | 界面渲染、状态管理、用户交互 |
| 样式 | TailwindCSS + shadcn/ui | 组件库、主题系统 |
| SQL 编辑器 | Monaco Editor | 语法高亮、自动补全、格式化 |
| 结果集表格 | TanStack Table + 虚拟化 | 百万行虚拟滚动 |
| Rust 后端 | Tauri Commands | 数据库连接、查询、数据处理 |
| 异步运行时 | Tokio | 异步 IO、连接池管理 |
| 数据库驱动 | sqlx + 各官方驱动 | 多数据库协议支持 |
| 数据序列化 | serde + serde_json | 前后端数据交换 |
| 状态管理 | Zustand | 前端全局状态 |

## 2.2 数据库驱动层

Rust 后端通过统一的 DatabaseDriver trait 抽象各数据库的连接和查询逻辑：

| 数据库 | Rust 库 | 支持版本 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| MySQL / MariaDB | sqlx (mysql feature) | MySQL 5.7+, 8.0+ | P0 - 必须 |
| PostgreSQL | sqlx (postgres feature) | PostgreSQL 12+ | P0 - 必须 |
| SQLite | sqlx (sqlite feature) | SQLite 3.x | P0 - 必须 |
| MongoDB | mongodb (官方 Rust driver) | MongoDB 4.4+ | P1 - 重要 |
| Redis | redis-rs | Redis 6.0+ | P1 - 重要 |
| SQL Server | tiberius | SQL Server 2017+ | P2 - 计划中 |
| ClickHouse | clickhouse-rs | ClickHouse 21+ | P2 - 计划中 |

## 2.3 项目目录结构

ferrobase/
├── src-tauri/          # Rust 后端
│   ├── src/
│   │   ├── main.rs
│   │   ├── commands/   # Tauri Command 处理器
│   │   ├── db/         # 数据库驱动抽象层
│   │   │   ├── mod.rs
│   │   │   ├── mysql.rs
│   │   │   ├── postgres.rs
│   │   │   ├── sqlite.rs
│   │   │   ├── mongodb.rs
│   │   │   └── redis.rs
│   │   ├── pool/       # 连接池管理
│   │   └── models/     # 数据模型
│   └── Cargo.toml
├── src/                # React 前端
│   ├── components/
│   │   ├── ConnectionPanel/
│   │   ├── DatabaseTree/
│   │   ├── QueryEditor/
│   │   ├── ResultGrid/
│   │   └── StatusBar/
│   ├── stores/         # Zustand 状态
│   ├── hooks/
│   └── pages/
├── package.json
└── tauri.conf.json

# 3. 功能需求

## 3.1 连接管理

### 3.1.1 新建连接

用户可通过图形界面新建数据库连接，支持以下配置项：

- 连接名称（自定义，用于树形侧边栏显示）

- 数据库类型（MySQL、PostgreSQL、SQLite、MongoDB、Redis 等）

- 主机地址 / 端口 / 数据库名

- 认证方式：用户名+密码、无密码、SSL 证书

- SSH 隧道：支持通过跳板机连接（SSH 主机、端口、用户名、私钥）

- 连接超时、查询超时配置

- 连接颜色标签（用于区分生产/测试/开发环境）

### 3.1.2 连接存储

- 连接配置加密存储于本地（使用系统 Keychain / Windows Credential Manager）

- 支持导出连接配置（JSON 格式，密码字段可选是否加密导出）

- 支持从 DBeaver 导入连接配置

- 支持连接分组管理（文件夹层级）

### 3.1.3 连接测试与状态

- 新建/编辑连接时提供「测试连接」按钮，实时反馈连接结果

- 侧边栏显示每个连接的实时状态（已连接 / 断开 / 连接中）

- 支持多个连接同时在线（连接池管理）

## 3.2 数据库资源浏览器

### 3.2.1 树形结构

左侧边栏以树形结构展示数据库对象层级：

- 连接 → 数据库/Schema → 表 / 视图 / 存储过程 / 函数

- 每个节点支持懒加载（展开时才请求子节点数据）

- 支持搜索/过滤节点名称

- 右键菜单提供常用操作（查看数据、查看建表语句、刷新、删除等）

### 3.2.2 表信息面板

- 点击表节点，右侧显示表的详细信息

- Columns 标签页：字段名、类型、是否 NULL、默认值、注释

- Indexes 标签页：索引名、类型、字段列表

- Foreign Keys 标签页：外键关系

- DDL 标签页：完整建表 SQL 语句（可复制）

- Data 标签页：直接预览前 200 行数据

## 3.3 SQL 编辑器

### 3.3.1 核心编辑功能

- 基于 Monaco Editor，与 VS Code 编辑体验一致

- SQL 语法高亮（支持 MySQL、PostgreSQL、SQLite 方言）

- 智能自动补全：表名、列名、关键字、函数名

- SQL 格式化（快捷键 Shift+Alt+F）

- 多光标编辑、代码折叠

- 注释/反注释（Ctrl+/）

- 代码片段（Snippet）支持

### 3.3.2 查询执行

- 支持执行选中的 SQL 片段（选中后执行）

- 支持多语句批量执行（以分号分隔）

- 执行时显示进度动画和已耗时

- 支持取消正在执行的查询（Kill Query）

- 执行历史记录（本地持久化最近 500 条）

### 3.3.3 多 Tab 管理

- 支持同时打开多个 SQL 编辑器 Tab

- Tab 标题显示对应的连接名和数据库名

- Tab 内容自动保存（切换/关闭时不丢失未保存内容）

- 支持将 SQL 文件保存到本地 .sql 文件，支持从文件打开

## 3.4 查询结果集

### 3.4.1 结果表格

- 虚拟化渲染，百万行数据流畅滚动（TanStack Virtual）

- 列宽可拖拽调整，双击列边界自动适应内容宽度

- 列头点击排序（前端排序，不重新查询）

- 支持固定列（Pin Column）

- NULL 值、数字、日期、JSON 字段特殊显示样式

- 单元格点击展开（用于显示长文本 / JSON）

- 行内编辑：双击单元格进入编辑模式，支持提交/回滚（生成 UPDATE SQL）

### 3.4.2 数据导出

- 支持导出为 CSV、JSON、Excel（xlsx）、SQL INSERT 语句

- 可选导出全部数据或仅导出当前结果集

- 大数据量导出使用流式处理，不阻塞 UI

### 3.4.3 结果集统计

- 底部状态栏显示：总行数、查询耗时、受影响行数

- 选中多个单元格时显示：SUM、AVG、COUNT、MIN、MAX

## 3.5 数据库特定功能

### 3.5.1 MySQL / PostgreSQL

- 表数据的增删改查（CRUD UI）

- 执行计划（EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE）可视化

- 数据库/表的创建向导

- 用户权限管理（查看）

- 慢查询日志查看（MySQL）

### 3.5.2 MongoDB

- 集合（Collection）浏览和数据查看

- 支持 JSON 格式的 CRUD 操作

- 支持 MongoDB 查询语法（Filter、Projection、Sort）

- Aggregation Pipeline 编辑器

- Index 管理

### 3.5.3 Redis

- Key 浏览器（支持按 Pattern 过滤）

- 支持 String、Hash、List、Set、ZSet、Stream 类型的查看和编辑

- TTL 显示和修改

- Redis CLI 直连终端

- Server Info 面板（内存使用、客户端连接数等）

## 3.6 通用功能

### 3.6.1 主题与界面

- 深色模式 / 浅色模式（跟随系统或手动切换）

- 字体大小调整

- 侧边栏宽度可调整，支持隐藏

- 全局快捷键（可自定义）

### 3.6.2 快捷键参考

| 功能 | macOS | Windows |
| --- | --- | --- |
| 执行查询 | ⌘ + Enter | Ctrl + Enter |
| 执行选中 SQL | ⌘ + Shift + Enter | Ctrl + Shift + Enter |
| 格式化 SQL | ⇧ + ⌥ + F | Shift + Alt + F |
| 新建 Tab | ⌘ + T | Ctrl + T |
| 关闭 Tab | ⌘ + W | Ctrl + W |
| 新建连接 | ⌘ + N | Ctrl + N |
| 全局搜索 | ⌘ + P | Ctrl + P |
| 查询历史 | ⌘ + H | Ctrl + H |
| 切换侧边栏 | ⌘ + B | Ctrl + B |

# 4. 非功能需求

## 4.1 性能指标

| 指标 | 目标值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动时间 | < 1 秒 | macOS M2 / Windows i7 |
| 内存占用（空闲） | < 50 MB | 已建立 3 个连接 |
| 内存占用（查询中） | < 150 MB | 10 万行结果集 |
| 安装包大小 | < 15 MB | macOS .dmg / Windows .exe |
| 结果集渲染 | < 100 ms | 10 万行虚拟化表格初始渲染 |
| 查询取消响应 | < 200 ms | 点击取消到实际中止 |

## 4.2 安全需求

- 连接密码不以明文存储，使用 OS 原生密钥链（macOS Keychain / Windows DPAPI）

- 支持 SSL/TLS 连接（服务端证书验证可选）

- SSH 隧道支持私钥认证

- 应用无需联网，所有数据留存本地

- Tauri 的 allowlist 最小化权限原则

## 4.3 兼容性

| 平台 | 最低系统版本 | 架构 |
| --- | --- | --- |
| macOS | macOS 12 Monterey | x86_64 + Apple Silicon (Universal Binary) |
| Windows | Windows 10 (1903+) | x86_64 |

# 5. 开发阶段规划

## 阶段一  MVP（第 1-2 个月）

目标：能正常连接 MySQL/PostgreSQL/SQLite，执行 SQL，查看结果。

- Tauri 2 项目脚手架搭建（React + TypeScript + TailwindCSS）

- Rust 后端：数据库驱动抽象层（DatabaseDriver trait）

- MySQL、PostgreSQL、SQLite 连接实现（sqlx）

- 连接管理 UI（新建、编辑、删除、测试连接）

- 左侧数据库资源树（连接 → 数据库 → 表）

- Monaco Editor 集成（SQL 语法高亮）

- 查询执行 + 结果集表格（基础版，无虚拟化）

- 多 Tab 支持

- 深色/浅色主题

## 阶段二  核心增强（第 3-4 个月）

目标：体验对标 DBeaver 核心功能，性能全面超越。

- TanStack Virtual 虚拟化结果集（支持百万行）

- SQL 智能自动补全（表名、列名）

- MongoDB 支持（集合浏览、CRUD）

- Redis 支持（Key 浏览器、各类型编辑）

- 数据导出（CSV、JSON、Excel、SQL）

- 表结构查看（Columns、Indexes、DDL）

- 行内编辑（生成 UPDATE SQL）

- 查询历史记录

- SSH 隧道支持

- 执行计划可视化（EXPLAIN）

## 阶段三  完善与打磨（第 5-6 个月）

目标：打磨细节，准备公开发布。

- 连接配置导入/导出（兼容 DBeaver 格式）

- SQL 格式化（集成 sql-formatter）

- ER 图（基础版，展示表关系）

- 自定义快捷键

- SQL Server 支持（tiberius）

- 自动更新（Tauri updater）

- macOS + Windows 安装包构建 & CI/CD（GitHub Actions）

- 文档站（docs.ferrobase.app）

# 6. UI/UX 设计规范

## 6.1 整体布局

采用三栏式布局，参考 TablePlus / DataGrip 的现代设计风格：

- 左栏（240px 可调）：数据库资源树 + 连接管理

- 中栏（主区域）：SQL 编辑器 Tab 组

- 下栏（可折叠）：查询结果集、消息、历史记录

## 6.2 设计参考

| 参考产品 | 借鉴点 |
| --- | --- |
| TablePlus | 整体 UI 风格、连接管理界面、结果集表格设计 |
| DataGrip | SQL 补全、数据库资源树层级 |
| VS Code | Monaco 编辑器体验、Tab 管理、快捷键设计 |
| Linear | 深色主题配色、动效和过渡 |

## 6.3 设计 Token

| Token | 深色值 | 浅色值 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| --bg-primary | #0F172A | #FFFFFF | 主背景 |
| --bg-secondary | #1E293B | #F8FAFC | 侧边栏/面板背景 |
| --bg-hover | #334155 | #F1F5F9 | Hover 状态 |
| --accent | #2563EB | #2563EB | 主色调（按钮、链接） |
| --text-primary | #F1F5F9 | #0F172A | 主文字 |
| --text-muted | #94A3B8 | #6B7280 | 次要文字 |
| --border | #334155 | #E2E8F0 | 边框 |
| --success | #10B981 | #059669 | 成功状态 |
| --error | #EF4444 | #DC2626 | 错误状态 |

# 7. 开发约定

## 7.1 Rust 后端规范

- 所有数据库操作使用 async/await（基于 Tokio）

- 错误处理统一使用 thiserror 定义错误类型，通过 Tauri Command 返回结构化错误给前端

- 连接池用 sqlx 内置的 Pool，默认最大连接数 10

- Tauri Command 命名：snake_case，如 execute_query、get_databases

- 数据库查询结果统一序列化为 JSON 传递给前端

## 7.2 前端规范

- 组件使用 React 函数式组件 + Hooks

- 状态管理：服务端状态用 TanStack Query，UI 状态用 Zustand

- Tauri invoke 调用封装到 src/api/ 目录下，不在组件中直接调用

- TypeScript strict 模式，禁止 any

- 组件文件：PascalCase，工具函数：camelCase

## 7.3 Git 提交规范

遵循 Conventional Commits 规范：

- feat: 新功能

- fix: Bug 修复

- perf: 性能优化

- refactor: 代码重构

- docs: 文档更新

- chore: 构建/依赖更新

# 8. 附录

## 8.1 关键依赖清单

| 依赖 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| tauri | 2.x | 跨平台应用框架 |
| sqlx | 0.8.x | MySQL/PostgreSQL/SQLite 异步驱动 |
| mongodb | 3.x | MongoDB 官方 Rust 驱动 |
| redis | 0.25.x | Redis Rust 客户端 |
| tiberius | 0.12.x | SQL Server 驱动（阶段三） |
| tokio | 1.x | 异步运行时 |
| serde / serde_json | 1.x | 序列化 |
| thiserror | 1.x | 错误类型定义 |
| keyring | 2.x | OS 密钥链存储 |
| react | 18.x | UI 框架 |
| @tanstack/react-table | 8.x | 表格组件 |
| @tanstack/react-virtual | 3.x | 虚拟化滚动 |
| @tanstack/react-query | 5.x | 服务端状态管理 |
| zustand | 4.x | 客户端状态管理 |
| monaco-editor | 0.47.x | SQL 编辑器 |
| tailwindcss | 3.x | CSS 框架 |
| shadcn/ui | latest | UI 组件库 |

## 8.2 参考资料

- Tauri 2 官方文档：https://tauri.app

- sqlx GitHub：https://github.com/launchbadge/sqlx

- TanStack Table：https://tanstack.com/table

- Monaco Editor：https://microsoft.github.io/monaco-editor

- DBeaver 源码参考：https://github.com/dbeaver/dbeaver

- TablePlus（UI 设计参考）：https://tableplus.com

— END OF DOCUMENT —